项目管理工具说明文档（华为云 CodeArts）

1. 工具简介

华为云 CodeArts 是一个一体化研发平台，提供代码托管、需求管理、任务分配、持续集成、持续交付、代码质量检测等功能。在本项目中，我们使用 CodeArts 进行团队协作与项目管理，确保开发过程透明、高效、可追溯。

2. 工具主要功能与价值

代码托管：集中存放项目代码，支持分支管理与版本控制。

需求管理：将毕业要求达成度计算系统的需求分解为功能模块，建立任务关联。

任务管理：分配任务给 8 名成员，追踪进度，设置优先级。

持续集成与交付：实现代码自动构建、单元测试、部署，提高开发效率。

代码质量检测：自动检查潜在问题，保证代码规范和可维护性。

协同沟通：内置工作项评论、通知机制，减少沟通成本。

3. 使用流程

3.1项目初始化

在 CodeArts 创建新项目，配置代码仓库（Git）。

设置成员权限（系统工程师、开发、测试）。

3.2需求与任务管理

导入系统功能需求（如达成度计算模块、数据可视化模块）。

创建任务卡片，分配给具体成员。

设置任务优先级、截止日期，并通过看板进行追踪。

3.3代码托管与分支管理

建立主分支（main/master）和开发分支（dev）。

每个功能模块单独建立 feature 分支，开发完成后提交合并请求（Merge Request）。

3.4持续集成与测试

在 CodeArts 配置流水线，设置自动构建、运行测试。

代码提交后触发流水线，自动检测代码质量和运行结果。

3.5进度追踪与质量控制

通过燃尽图、任务看板，跟踪小组工作进度。

定期检查质量检测报告，及时修复缺陷。

4. 使用规范

所有代码提交前必须通过 CodeArts 的代码质量检测。

每个任务必须在看板中标记进度（待办 → 进行中 → 已完成）。

版本发布前，必须在 CI/CD 流程中通过自动化测试。

项目周例会结合 CodeArts 数据（任务完成率、缺陷统计）进行总结。

开发环境与配置要求

1. 开发环境概述

本系统采用 Python + Flask + MySQL 技术栈进行开发。

2. 硬件环境要求

开发者本地环境

CPU：双核及以上

内存：≥ 8 GB

硬盘：≥ 20 GB 可用空间

服务器部署环境（预估）

CPU：4 核及以上

内存：≥ 16 GB

硬盘：≥ 100 GB

3. 软件环境要求

操作系统：Windows 10/11 或 Linux

开发语言：Python 3.10 及以上

后端框架：Flask 2.2+

数据库：MySQL 8.0+

包管理工具：pip 或 conda

代码管理工具：Git（与华为云 CodeArts 绑定）